Sistema de Control para Galvanoplastia de PCBs

Autor
Ing. Francisco Suárez

Director del trabajo
Ing. Juan Manuel Cruz

Jurado propuesto para el trabajo
- Esp. Ing. Jorge Fonseca (FIUBA/CONICET)
- Esp. Ing. Diego Brengi ()
- Esp. Ing. Ramiro Alonso ()

Este plan de trabajo ha sido realizado en el marco de la asignatura Gestión de Proyectos entre abril y mayo de 2016.

Tabla de contenido

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	11/10/2017
1.1
1.2

1. Avance en las tareas
a) Indicar a continuación para cada una de las tareas su estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que es satisfactorio, amarillo si considera que es insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras, y rojo si lo considera muy insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras.
Si a la fecha de completar este informe no está previsto que la tarea haya comenzado entonces deje la celda correspondiente en blanco, sin pintarla con ningún color.
En subcelda inferior izquierda colocar:
- (**) si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo muy inferior a lo planificado.
- (*) si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo inferior a lo planificado.
- ($) si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo de acuerdo a lo planificado.
- ($$) si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo superior a lo planificado.
- ($$$) si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo muy superior a lo planificado.
En subcelda inferior derecha colocar:
- (--) si la tarea se ejecutó o se está ejecutando mucho más rápido de lo previsto
- (-) si la tarea se ejecutó o se está ejecutando más rápido de lo previsto
- (=) si la tarea se ejecutó o se está ejecutando en el tiempo previsto.
- (+) si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras.
- (++) si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras muy significativas.
IMPORTANTE: Indicar con borde grueso las tareas que forman parte del camino crítico
1.1 Planificación		1.2 Análisis del proyecto
$	-	$	=
2.1 Diagrama en bloques		2.2 Diseñar el circuito electrónico para placa base		2.3 Verificación del circuito		2.4 Elaboración del PCB
$$	+
2.5 Soldado y verificación de la placa

3.1 Diagrama en Bloques diseño del software		3.2 Programación de modulos principales		3.3 Verificacion funcional de modulos base		3.4 Programación de funciones de prueba
**	++

4.1 Definición de detalle arquitectura		4.2 Definición de interfaces internas y externas		4.3 Programación de modulos segun interfaces de periféricos		4.4 Programación de modulos de control
**	++

4.5 Programación de funciones de sistema principal		4.6 Verificacion y documentacion de resultados
**	++

5.1 Diseño y arquitectura de interaz		5.2 Programación de funciones base validacion		5.3 Integración con programa principal		5.4 Validacion de resultados y documentacion

6.1 Pruebas de funcionamento integral		6.2 Verificacion con especificaciones		6.3 Memoria del Trabajo		6.4 Presentación y Manual de uso
**	++

Además incluir el diagrama de Gantt actualizado, indicando para cada una de las tareas el avance en la columna del Gannter titulada “% Completado”. En caso de ser necesario actualice la duración y fechas de las tareas respecto al diagrama de Gantt entregado en la planificación inicial.
2. Cumplimiento de los requerimientos
a) Indicar a continuación para cada uno de los requerimientos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que ya se ha cumplido, amarillo si considera que aún no se a cumplido pero se podrá cumplir, y rojo si considera que aún no se ha cumplido y tiene dudas si se podrá cumplir.
Si considera que es necesario modificar los requerimientos respecto a los indicados en la planificación inicial entonces incluya acá los requerimientos actualizados, marcando en negrita aquellos que son nuevos o se han modificado.

Req 1.1.1: El sistema medirá la temperatura con un resolución de 1°C, cada 15 segundos.
Req 1.1.2: El sistema mantendrá la temperatura controlada dentro de rangos prefijados según la cuba a cual corresponda, con un PID con auto aprendizaje a no más de 5°C de dispersión.
Req 1.1.3: El sistema elevará la temperatura a través de la activación de una salida digital conectada a una resistencia.
Req 1.1.4: La señal de temperatura será pasada a través de una ventana Smith Trigger (para evitar la intermitencia y generación de ruido en activaciones bruscas de la resistencia).

Req 1.1.5: En caso de que la temperatura salga de rango por más de 5 minutos, se considerará interrumpir el proceso y emitir una alarma.
Req 1.1.6: El sistema almacenará valores de temperatura de al menos 6 horas de funcionamiento en un archivo en memoria flash.
Req 1.2.1: El software medirá la corriente total (DC) entregada al proceso de electrólisis cada 15’ segundos, con 1Amp de resolución.

3. Gestión de riesgos
a) Indicar a continuación para cada uno de los riesgos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que el riesgo ya no se manifestará o es muy improbable que se manifieste, amarillo si considera que es posible que es improbable que el riesgo se manifieste o si se manifiesta estima que será fácilmente controlado, y rojo si considera que es muy probable que el riesgo se manifieste y que no pueda ser controlado fácilmente.
Si considera que es necesario modificar los riesgos respecto a los presentados en la planificación inicial entonces incluya acá los riesgos actualizados, marcando en negrita aquellos que son nuevos o se han modificado, e indicando para ellos los valores de S, O, D y RPN, junto con su respectiva justificación.

Riesgo #1: No lograr implementar una interfaz gráfica básica para funcionamiento.
Riesgo #2: Que el control del proceso requiera de más complejidad de la contemplada.
Riesgo #3: No tener suficiente comunicación con los colaboradores del proyecto.
Riesgo #4: No cumplir con plazos planteados.
Riesgo #5: Falta de tiempo de recursos humanos por contingencias ajenas al proyecto.